1、環保移交接管（道路、橋樑工程）：確認道路、橋樑工程之環保設施是否已完成移交接管

2、工棚拆除：配合工程之臨時工務所、施工棚架等臨時性設施是否已拆除完成

3、材料退料：不合格等材料退料是否已辦理完成

4、承商挖損及拆遷管線修復費：是否已完成繳交相關管線修復費

5、價購材料繳交：業主價購之材料是否已完成繳交程序

6、逾期罰款：逾期罰款是否已繳納完成

7、使用執照(建築工程) ：建築工程是否已取得使用執照

8、登入道路挖掘管理系統將弱電管路連接管相關測量起訖點及轉折處之三維絕對座標填入：本項事項是否已登錄完成

9、登入道路管理系統將路段保固期間填入：本項事項是否已登錄完成

10、竣工圖：是否已依契約約定份數提送修正完竣之竣工圖

11、保固保證金：保固保證金是否已繳納完成

12、末期空污費：空污費是否已完成結算繳清

13、既有設施物復舊(都市計畫樁、消防栓…等) ：應復舊之既有設施物是否已確認完成復舊

14、原住民之僱用(依「臺北市促進原住民就業自治條例」第五條規定) ：足額僱用原住民是否已核備完成或繳納差額完成