1、工程名稱：依契約書工程名稱填列

2、工程地點：履約標的地點

3、工程編號：填列契約書上之工程編號

4、契約編號：填列契約書上之契約編號

5、開工日期：填列開工通知書所訂之開工日期

6、實際竣工日期：經機關會同監造查證屬實之廠商報竣日期

7、預算金額：查閱契約書附件之招標公告所示之預算金額填列

8、訂約總價：依原訂契約金額填列

9、契約變更增減價額：依歷次契約變更增減價金填列

10、應加及應扣還金額：填列如物價指數調整或實作數量結算之增減金額

11、驗收扣款：如減價收受等之扣款金額；不包含逾期違約金及其他違約金

12、結算總價：依訂約總價＋增加金額－減少金額－驗收扣款計算後之金額填列

13、以前實發：歷次估驗計價已撥付契約價金之總合

14、本次應發：依結算總價－以前實發計算後之金額填列

15、本次應加／扣：應扣金額如逾期違約金、其他違約金等金額

16、本次實發：依本次應發－本次應加／扣計算後之金額填列