1、填寫日期：填寫本證明書之日期

2、契約編號：填列契約書上之契約編號

3、工程名稱：依契約書工程名稱填列

4、採購金額：依結算金額認定採購金額所屬級距

5、訂約工期：依契約書原訂工期填列

6、開工日期：填列開工通知書所訂之開工日期

7、預定竣工日期：依歷次契約變更核定修正後之預定竣工日填列

8、不(免)計入工期天數：填列經工期檢討後不(免)計入工期天數

9、實際竣工日期：經機關會同監造查證屬實之廠商報竣日期

10、驗收完畢/驗收合格日期：驗收人員於驗收紀錄簽認驗收合格之日期

11、履約逾期總天數：依實際竣工日期計算逾期總天數

12、不計違約金天數：填列不可歸責於廠商因素之不計逾期違約金天數

13、應計違約金天數：履約逾期總天數扣除不計違約金天數後之逾期天數

14、逾期違約金：依應計違約金天數計算逾期違約金

15、其他違約金：如減價收受之懲罰性違約金

16、訂約總價：依原訂契約金額填列

17、增減價款：依歷次契約變更增減價金填列

18、結算後其他調整：指物價指數調整、履約爭議調解或訴訟等所產生之金額

19、驗收扣款：如減價收受等之扣款金額；不包含逾期違約金及其他違約金

20、結算總價：依訂約總價＋增加金額－減少金額－驗收扣款計算後之金額填列

21、工程概述：條列簡述工程內容及範圍

22、工程主要工項內容及實作數量：條列簡述主要工項數量、型式、種類、規格、尺寸、工法、用途、材料等

23、工地工程人員：填列竣工時在職工程人員資料