【參考新工處版本修改】

○○工程  工期檢討表

一、契約工期：   Z    [日曆天]

二、展延工期核准天數：       H

三、修正後工期總天數：     Z＋H

四、施工期間工期日數檢討如下

| 年份 | 月份 | 當月 總天數 | 不計工期 | 展延工期 | 應計工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 致全部工程或要徑作業不能進行之因素，經機關核定之期間 | 行政院人事行政總處所公布之除夕（農曆十二月之末日）及補假、春節（農曆一月一日至一月三日）及補假 | 其他特殊情形，依工地實際影響狀況，報經機關核定者 | 小計 | 障礙因素 變更設計 | 天然災害 不可抗力 | 小計 | 小計 | 累計 |
|  |  | a | b1 | b2 | b3 | (b1+b2+b3) b | c1 | c2 | （c1+c2） | (a-b) |  |
| 合計: | A | B | C | D | E | F | G | H | I |  |
| 扣除天數：A-(Z+H)=E 天。 逾期天數:(五)-(三) I=(Z+H) (二)展延工期核准文號：（1） （2） （3） 。 (三)修正完工期限至 年 月 日完工。 (四)本工程預定於 年 月 日完工。 (五)本工程業於 年 月 日完工，逾期天數 天。 備註：不計工期及展延工期有相互重疊時，其重疊部分應予扣除。 |

編製:                                      監造單位主管:

○○工程  工期檢討表

一、契約工期：   Z    [工作天]

二、展延工期核准天數：       L

三、修正後工期總天數：     Z＋L

| 年份 | 月份 | 當月 總天數 | 不計工期 | 展延工期 | 應計工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 致全部工程或要徑作業不能進行之因素，經機關核定之期間 | 天雨或氣溫異常等天候因素經確認影響正常工作之進行者 | 國定假日 | 民俗節日 | 選舉投票日 | 星期六（補行上班日除外）及星期日 | 行政院人事行政總處所公布之調整放假日；勞動節之補假，依勞動部規定 | 小計 | 障礙因素 變更設計 | 天然災害 不可抗力 | 小計 | 小計 | 累計 |
|  |  | a | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) =b | c1 | c2 | （c1+c2） | (a-b) |  |
| 合計: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |  |
| 扣除天數：A-(Z+L)=I天。 逾期天數:(五)-(三) M=(Z+L) (二)展延工期核准文號：（1） （2） （3） 。 (三)修正完工期限至 年 月 日完工。 (四)本工程預定於 年 月 日完工。 (五)本工程業於 年 月 日完工，逾期天數 天。 備註：不計工期及展延工期有相互重疊時，其重疊部分應予扣除。 |

四、施工期間工期日數檢討如下

編製:                                      監造單位主管:

○○工程  工期檢討表

一、契約工期：   Z    [限期完成]

二、展延工期核准天數：       D

三、修正後工期總天數：     Z＋D

四、施工期間工期日數檢討如下

| 年份 | 月份 | 當月 總天數 | 展延工期 | 應計工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 障礙因素 變更設計 | 天然災害 不可抗力 | 小計 | 小計 | 累計 |
|  |  | a | b1 | b2 | (b1+b2) =b | a |  |
| 合計: | A | B | C | D | E |  |
| (一)扣除天數：0 天。 逾期天數:(五)-(三) E=(Z+D) (二)展延工期核准文號：（1） （2） （3） 。 (三)修正完工期限至 年 月 日完工。 (四)本工程預定於 年 月 日完工。 (五)本工程業於 年 月 日完工，逾期天數 天。 |

編製:                                      監造單位主管: